马鞍山市人民医院秀山院区产房改造设计项目参数

投标人资质：投标方须具有工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级（或以上）资质或工程设计建筑行业乙级（或以上）资质。

服务内容：

中标方须对马鞍山市人民医院秀山院区产房改造工程进行设计（含各专项设计）。设计图须确保图审合格（图审费用由甲方支付），并在项目施工时提供咨询服务。该项目位于秀山院区2号住院楼6层东侧，改造总面积为1550平米，改造内容为：装饰装修、给排水、电气、暖通等。图纸设计完毕后须提供完整的电子版图纸；加盖图审章的施工蓝图四套。

项目预算：6.75万元。

服务时间：合同签订后20日内绘制完毕并上报图审，14日内图纸审查完毕。

招标方式：竞争性谈判。